## План работы по укреплению учебно-материальной базы и финансово-хозяйственной деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
| ***1*** | ***Подготовка школы к новому учебно­му году:*** * ***замена плиточного покрытия пола 1 этажа***
* ***капитальный ремонт санузлов;***
* ***косметический ремонт фасада;***
* ***час­тичный ремонт кровли;***
* ***косметический ремонт помещений;***
* ***ремонт ступенек лестницы;***
 | ***До 25.08*** | ***Директор, завхоз школы*** |
| ***2*** | ***Работы по оснащению библиотеки*** ***• приобретение столов и стульев;*** ***• приобретение настольных ламп к каждому столу;*** | ***До 1.01*** | ***Директор, завхоз школы Тамадаев З.З.*** |
| ***3*** | ***Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения школьных вечеров.*** | ***До 1.11*** | ***Директор МКОУ «Алмалинская СОШ им. И.И.Исламова» Хангишиев Д.М*** |
| ***4*** | ***Укрепление спортивной базы школы*** ***• косметический ремонт помещения;***  ***• ремонт потолка*** | ***До 1.09*** | ***Директор, Учителя физ­культуры., завхоз школы***  |
| ***5*** | ***Укрепление МТБ мастерских техни­ческого и обслуживающего труда:*** ***• демонтаж списанного оборудования;*** ***• установка дополнительного осве­щения в кабинете обслуживающего труда.*** ***• ремонт помещения мастерской обслуживающего труда*** | ***В течение года*** | ***Директор, завхоз школы Тамадаев З.З., учите­ля труда*** |
| ***6*** | ***Оформление стенда с образцами до­кументов и информационных стендов для родителей*** | ***До 1.11*** | ***Директор МКОУ «Алмалинская СОШ им. И.И.Исламова» Хангишиев Д.М*** |
| ***7*** | ***Проведение работ по подготовке школы к отопительному сезону, ок­лейка окон.*** ***Обеспечение учителей и заведующих кабинетами необходи­мыми материалами*** | ***До 1.11*** | ***завхоз школы Дамадаев З.З.******клас­сные руководи­тели, зав. каби­нетами*** |
| ***8*** | ***Выборочный ремонт систем отопле­ния и водоснабжения*** | ***До 1.09*** | ***завхоз школы Тамадаев З.З.*** |
| ***9*** | ***Ремонт столов и стульев***  | ***До 1.09*** | ***завхоз школы Тамадаев З.З.*** |
| ***10*** | ***Приобретение стульев для актового зала.*** | ***До 1.09*** | ***Директор, завхоз школы***  |