План работы по укреплению учебно-материальной базы и финансово-хозяйственной   деятельности.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка школы к новому учебному году: - замена плиточного покрытия пола 1 этажа - капитальный ремонт санузлов; - косметический ремонт фасада; - частичный ремонт кровли; - косметический ремонт помещений; - ремонт ступенек лестницы; | До 25.08 | Директор, завхоз школы |
| 2 | Работы по оснащению библиотеки • приобретение столов и стульев; • приобретение настольных ламп к каждому столу; | До 1.01 | Директор, завхоз школы Тамадаев З.З. |
| 3 | Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения школьных вечеров. | До 1.11 | Директор МКОУ «Алмалинская СОШ им. И.И.Исламова» Хангишиев Д.М |
| 4 | Укрепление спортивной базы школы • косметический ремонт помещения; • ремонт потолка | До 1.09 | Директор, Учителя физкультуры., завхоз школы |
| 5 | Укрепление МТБ мастерских технического и обслуживающего труда: • демонтаж списанного оборудования; • установка дополнительного освещения в кабинете обслуживающего труда. • ремонт помещения мастерской обслуживающего труда | В течение года | Директор, завхоз школы Тамадаев З.З., учителя труда |
| 6 | Оформление стенда с образцами документов и информационных стендов для родителей | До 1.11 | Директор МКОУ «Алмалинская СОШ им. И.И.Исламова» Хангишиев Д.М |
| 7 | Проведение работ по подготовке школы к отопительному сезону, оклейка окон. Обеспечение учителей и заведующих кабинетами необходимыми материалами | До 1.11 | завхоз школы Дамадаев З.З. классные руководители, зав. кабинетами |
| 8 | Выборочный ремонт систем отопления и водоснабжения | До 1.09 | завхоз школы Тамадаев З.З. |
| 9 | Ремонт столов и стульев | До 1.09 | завхоз школы Тамадаев З.З. |
| 10 | Приобретение стульев для актового зала. | До 1.09 | Директор, завхоз школы |